УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО «Натырбовское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Касицына

**ПРОГРАММА**

**градостроительного развития**

**МО «Натырбовское сельское поселение» на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Стоимость (тыс. руб.)** | **Примечание** |
| 1 | Подготовка комплексной программы транспортной инфраструктуры поселения | 60 | Средства дорожного фонда |
| 2 | Подготовка проекта планировки, межевания и постановка на кадастровый учёт автодороги по ул. Ямпольская, Советская, Колхозная, с. Натырбово, х., Казенно-Кужорский ул, Гагарина | 150 | Средства дорожного фонда |
| 3 | Изготовление технического плана на автодорогу по ул. Ямпольская, Советская, Колхозная, с. Натырбово, х., Казенно-Кужорский ул, Гагарина | 100 | Средства дорожного фонда |
| 4 | Восстановление разрушенной дорожной одежды по адресу с. Натырбово ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Южная, ул. Красноармейская. х. Казенно-Кужорский ул. Гагарина, Степная, Пушкина, Полевая, Крупская. | 1213,9 | Средства дорожного фонда |
| 5 | Внесение изменений в документы градостроительного зонирования | 100 | Бюджет МО |
| 6 | Содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров | 30 | Средства дорожного фонда |
| 7 | Обслуживание систем контроля и управление линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, плата за расход электроэнергии на освещение | 200 | Средства дорожного фонда |
| 8 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью | 100 | Средства дорожного фонда |
| 9 | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников | 100 | Средства дорожного фонда |
| 10 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности химическим способом | 518,7 | Средства дорожного фонда |
|  | **ИТОГО на 2018 год:**  **из них средств дорожного фонда** | **2572,6**  **2472,6** | **ориентировочно** |