|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ** АДЫГЭ РЕСПУБЛИК **МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ «НАТЫРБЫЕ КЪОДЖЭ**  **ПСЭУПI»**  **385434 с. Натырбово,**  **ул. Советская № 52**  **тел./факс 9-76-69** |  | **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ **«НАТЫРБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **385434 с. Натырбово,**  **ул. Советская № 52**  **тел./факс 9-76-69** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 8 »августа 2018 г. № 45**

с. Натырбово

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,

направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории МО «Натырбовское сельское поселение»

на 2018-2020 гг.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования территории муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» на 2018-2020 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в администрации поселения и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: //adm-natyrbovo.ru//
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования Н.В. Касицына

«Натырбовское сельское поселение»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Натырбовское сельское поселение»

от « 8 »августа 2018 г. №45

План – график

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций | 2018 г.- 2020 г. | Администрация МО «Натырбовское сельское поселение» |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в исторических частях муниципального образования «Натырбовское сельское поселение», нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 2018 г.- 2020 г. | Администрация МО «Натырбовское сельское поселение» |
| 3 | Разработка и внедрение системы навигации (Комплект знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | 2018 г.- 2020 г. | Администрация МО «Натырбовское сельское поселение» |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Администрация МО «Натырбовское сельское поселение» |