|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ДУРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ** АДЫГЭ РЕСПУБЛИК **МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ «НАТЫРБЫЕ КЪОДЖЭ**  **ПСЭУПI»**  **385434 с. Натырбово,**  **ул. Советская № 52** |  | **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ **«НАТЫРБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **385434 с. Натырбово,**  **ул. Советская № 52** |     **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **20 ноября 2017 г. №34** с. Натырбово  **Об объявлении публичных слушаний проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Натырбовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»**  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год от 21.02.2017 № 114/пр.  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1. Объявить публичные слушания проекта муниципальной программы формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» на 2018-2022 годы».  2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Натырбовское сельское поселение» и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).  3. Контроль за исполнением возложить на главного специалиста Кудишина В.В.  **Глава муниципального образования**  **«Натырбовское сельское поселение» Н.В. Касицына**    **Утверждено**  Постановлением администрации  МО «Натырбовское сельское поселение»  от «20» ноября 2017 г. № 34    **Муниципальная программа**  **«Формирование комфортной городской среды муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение»**  **на 2018-2022 годы»**  **ПРОЕКТ**  Администрация МО «Натырбовское сельское поселение»  2018-2022 годы    **ПАСПОРТ**  **Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования МО «Натырбовское сельское поселение»**  **на 2018-2022 годы»**     |  |  | | --- | --- | | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» от 10 февраля 2017 года № 169 | | Цели Муниципальной программы | |  | | --- | | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | | Задачи Муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства общественной территории общего пользования муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | Целевые индикаторы Муниципальной программы | - общественная территория, общая площадь – 28435,5 кв.м. (твердого покрытия) | | Сроки и этапы  реализации Муниципальной программы | 2018-2022 годы  Программа не имеет строгой разбивки реализуется на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы | | Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, в том числе:  1) Благоустройство общественной территории общего пользования –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, из них:  - федеральный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;  - республиканский бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей; | | Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Благоустройство общественной территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей  – 1 минимум. |     ***Понятия и термины*:**  Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  Термин "городская среда" применяется как к городским, так и к сельским поселениям.      **1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**  **в муниципальном образовании «Натырбовское сельское поселение»**  Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.  Проблема благоустройства  территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.  На территории поселения есть парковая зона. В большей части территорий нет асфальтобетонного покрытия и не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  Для приведения общественной территории, дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.  К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.  Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей села.  В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.  То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.  В Натырбовском сельском поселении имеются территории общего пользования  и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:  1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  - устройство освещения дворовой территории;  - обеспечение освещения территорий общего пользования;  - озеленение территорий общего пользования;  - устройство озеленения мест общего пользования;  - благоустройство территории возле общественного здания;  - реконструкция пешеходных зон;  - благоустройство площадей и пустырей;  - иные объекты.    **2. Целевые индикаторы Муниципальной программы, характеризующие состояние сферы благоустройства**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | 2018 год |  | | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | -      -      -            1 | -      -      -              - | | | 2 | Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | | 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв. м | 28435,5      -      -        - | -      -      -        - | | 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | | 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | | 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | | 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - | - | | 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - | - |     **3. Основные цели и задачи Муниципальной программы**  При разработке мероприятий Муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи для их достижения.     |  |  | | --- | --- | | Цели Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | Задачи Муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства общественной территории общего пользования муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» |       **4. Срок реализации Муниципальной программы**  Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки реализуется на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы    **5. Механизм реализации Муниципальной программы**  Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации «Натырбовское сельское поселение».  Разработчиком и исполнителем  является администрация МО «Натырбовское сельское поселение».  Исполнитель осуществляет:  - прием предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу;  Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:  - проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации «Натырбовское сельское поселение»;  - рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Натырбовское сельское поселение»;  -  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в Муниципальную программу территорий общего пользования МО «Натырбовское сельское поселение», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации «Натырбовское сельское поселение».  Адресный перечень общественной территорий общего пользования «Натырбовское сельское поселение», на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением \_\_к Муниципальной программе.    Исполнитель Муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Муниципальной программой, своевременное информирование населения о реализации Муниципальной программы.    Проведение мероприятий по благоустройству общественной территории общего пользования МО «Натырбовское сельское поселение», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:  - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  - запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  - сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Натырбовское сельское поселение».  Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».  **6. Перечень мероприятий Муниципальной программы**  Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к муниципальной программе.  **7. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы**  Объем финансовых ресурсов Муниципальной программы в целом составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, республиканский бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей.    **8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы**  Благоустройство территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей – 1 минимум.  В результате реализации мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, планируется:  - повышение уровня благоустройства общественной территорий;  - обеспечение комфортности проживания населения поселения;    Прогнозируемые конечные результаты реализации Муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения.  **9. Система программных мероприятий**     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п.п. | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | Всего, в том числе |  | Благоустройство дворовых территорий. | | Федеральный бюджет |  | | Региональный бюджет |  | | Бюджет сельского поселения |  | | 2 | Задача 2.  Повышение уровня благоустройства территории общего пользования муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | Всего, в том числе |  | Благоустройство территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | | Федеральный бюджет |  | | Республиканский бюджет |  | | Бюджет сельского поселения |  | | 2.1 | Мероприятие 2.  Обустройство территории Сельского Дома Культуры по ул. Красная 56 |  |  | Асфальтирование, устройство тротуаров, установка лавочек, урн, светильников |       **10. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**    10.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены следующими стратегическими и нормативными документами:  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.02.2017 г. № 17 «О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114.  10.2. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»  10.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Натырбовское сельское поселение».  10.4. Показатели достижения цели и решения задач программы предоставлены в приложении 1 к настоящей программе.  Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей).  **11. Благоустройство мест массового отдыха**  В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:  - благоустройство парков, скверов, бульваров;  - устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара;  - благоустройство места для купания (пляжа);  - устройство или реконструкция детской площадки;  - благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);  - благоустройство территории вокруг памятника;  - реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;  - обустройство родников;  - очистка водоемов;  - благоустройство пустырей;  - благоустройство городских площадей (как правило центральных);  - благоустройство или организация муниципальных рынков;  - иные объекты.  **12. Порядок** **аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**    **1. Общие положения**    1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Натырбовское сельское поселение», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:  - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» принято решение о таком участии;  - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  1.3. Под формой финансового участия понимается:  - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» принято решение о таком участии;  - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления муниципального образования «Натырбовское сельское поселение».        **Приложение № 1**  к муниципальной программе  **ПЕРЕЧЕНЬ**  **основных мероприятий муниципальной программы**     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | начала реализации | окончания реализации | | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» | | | | | | 1. **Основное мероприятие**  1.1 Обустройство территории Сельского Дома Культуры по ул. Красная 56 | Администрация муниципального образования – «Натырбовское сельское поселение» | 2018 г. | 2022 г. | Благоустройство территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей |   **Приложение № 2**  к муниципальной [программе](file:///C:\Users\Fin\Desktop\%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF\%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB\%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202017\%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc#P32)    **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  **территорий общего пользования муниципального образования**  **«Натырбовское сельское поселение»**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Адрес территории  общего пользования | Вид работ | | 1 | с. Натырбово, ул. Советская, 52 | Асфальтирование, устройство тротуаров, установка лавочек, урн, светильников, озеленение |     **Приложение № 3**  к муниципальной [программе](file:///C:\Users\Fin\Desktop\%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF\%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB\%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202017\%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc#P32)    **Ориентировочные (примерные) единичные расценки**  **на    элементы благоустройства дворовых территорий**    Нормативная стоимость  (единичные расценки работ по благоустройству)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с бордюром | 100 м2 | 516 388 | | 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия без бордюра | 100 м2 | 497 543 | | 3. | Ремонт щебеночных покрытий | 1000 м2 | 19 043 | | 4. | Монтаж светильника уличного освещения (светодиодного) | 1 шт. | 10 280 | | 5. | Установка скамейки со спинкой на металлическом каркасе | 1 шт. | 14 680 | | 6. | Установка скамейки со спинкой на бетонных ножках | 1 шт. | 11 340 | | 7. | Установка урны (опрокидывающаяся) | 1 шт. | 5 590 | | 8. | Установка детской площадки | 1 компл. | 230 290 | | 9. | Установка тренажерной беседки из 10 тренажеров | 1 шт. | 400 960 | |
|  |

|  |
| --- |
|  |